Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Gianluca De Sinis-Tudor Gerald Quiñenao Nicolás Reyes |
| --- | --- |
| Rut | 21.550.798-K |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Plataforma de apoyo al Modelo de Prevención del Delito (MPD) |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software. Ingeniería de sistemas y arquitectura de soluciones. Gestión de datos y analítica. Seguridad de la información y apoyo a la gestión organizacional. |
| Competencias | Levantamiento y análisis de requerimientos; desarrollo, adaptación e integración de sistemas computacionales; integración de tecnologías de información; desarrollo de soluciones tecnológicas; seguridad de sistemas computacionales; aseguramiento de la calidad del software; gestión de proyectos informáticos y gestión de la información. Se incorporan además resolución de problemas, innovación y aprendizaje permanente en un contexto organizacional real. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda la necesidad de apoyar con tecnología la implementación del Modelo de Prevención del Delito en organizaciones chilenas, en el marco de la Ley 20.393 y de la Ley 21.595. El art. 3 inc. 3 de la Ley 20.393 no protege a la organización por tener un modelo, sino por haberlo «adoptado e implementado» de forma efectiva: el riesgo real es el modelo de papel, es decir, políticas firmadas que no operaron el día que importaba. La problemática afecta principalmente al encargado de cumplimiento, a las áreas de administración y finanzas, a las jefaturas, a los auditores internos y a los responsables de control interno, además de trabajadores y terceros vinculados a procesos sensibles. Es relevante para el campo laboral de la informática porque exige competencias en desarrollo de software, modelado de datos, automatización de procesos, visualización de información, analítica y gestión de riesgos. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se diseña e implementa una plataforma web que apoya la operación del MPD mediante un motor de controles: un control es una definición declarativa —qué evento observa, qué señales compone, con qué pesos y con qué umbrales— que el motor ejecuta sin modificarse. Sobre cada compra ingresada el sistema evalúa los controles activos, emite un puntaje entre 0 y 1 con su desglose por señal, y lo clasifica en probabilidad baja, media o alta. La plataforma no determina la existencia del delito: prioriza la revisión humana. Toda decisión la toma una persona, porque un computador no puede ser hecho responsable, y el cierre con justificación escrita queda registrado como la evidencia de mayor valor del sistema. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto exige analizar una necesidad organizacional real y transformarla en una solución tecnológica estructurada, usable y evaluable: levantar requerimientos a partir del texto legal, modelar procesos, diseñar arquitectura, construir una aplicación web, gestionar datos, definir mecanismos de control y evaluar resultados con un instrumento propio. Esto se alinea con las competencias de egreso de Ingeniería en Informática en desarrollo e implementación de sistemas de información, seguridad y aseguramiento de la calidad. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se vincula con el interés por construir soluciones aplicadas a problemas reales, en el cruce entre software, monitoreo, automatización, trazabilidad y análisis de datos, por sobre proyectos puramente teóricos. El dominio —compliance, gestión de riesgos, auditoría tecnológica y soluciones empresariales— tiene proyección laboral concreta en Chile tras la entrada en vigencia de la Ley 21.595. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es factible porque se abordó como un prototipo funcional acotado a un semestre, con un alcance comprometido por escrito antes de construir (documento de delimitación del alcance). El desarrollo se organizó en etapas: derivación legal, modelado de datos y contrato del puntuador, dataset de evaluación, recorrido vertical completo, instrumento de evaluación e interfaz de autoría. Facilita su desarrollo la disponibilidad pública de la documentación legal y de los modelos de prevención. El factor que más podía dificultarlo era la obtención de datos reales para entrenar modelos de machine learning; se resolvió descartando el aprendizaje automático de esta iteración y utilizando reglas de negocio explicables con casos de prueba sintéticos con verdad fundamental. Esa decisión no es una concesión: un puntaje basado en reglas es más defendible ante un auditor que un modelo opaco, porque puede explicar por qué puntuó lo que puntuó. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar e implementar un prototipo funcional de plataforma web que apoye la implementación efectiva del Modelo de Prevención del Delito en una organización privada chilena, mediante un motor de controles configurable que detecte circunstancias objetivas correlacionadas con delitos del catálogo de la Ley 20.393 y entregue, por cada alerta, una explicación auditable que sustente la decisión de una persona. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Derivar controles a partir del texto legal aplicando la cadena delito → conducta típica → rastro → dato observable → señal → control, sobre al menos dos delitos del catálogo. 2. Modelar e implementar el motor de controles en tres capas (eventos, señales y controles), de modo que incorporar un nuevo delito sea configuración y no código nuevo. 3. Garantizar la explicabilidad por construcción: el puntuador debe entregar siempre el puntaje junto a su desglose por señal, verificado por el sistema de tipos. 4. Implementar el flujo del encargado de cumplimiento —revisión, escalamiento, apertura de caso y cierre con justificación— sobre un registro que no admita reescritura. 5. Construir un instrumento de evaluación con datos sintéticos etiquetados que permita medir precisión y recall por control, y declarar sus limitaciones metodológicas. 6. Entregar una interfaz que permita al encargado de cumplimiento definir un control nuevo sin intervención de un desarrollador. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se abordó con un enfoque incremental organizado en fases, con un alcance comprometido por escrito antes de iniciar la construcción, para contener el riesgo identificado por el propio equipo: la muerte por amplitud, es decir, iniciar muchos módulos y no terminar ninguno. El aporte metodológico central es una cadena de derivación que traduce el texto legal en código verificable: delito (ley) → conducta típica → rastro que deja → dato observable → señal → control. Aplicarla no confirmó el diseño previo, lo corrigió: el delito pertinente resultó ser corrupción entre particulares (CP art. 287 bis y 287 ter) y no soborno y cohecho, porque la organización modelada es privada y no contrata con el Estado; y la cadena obligó a incorporar una señal no prevista, adjudicación sin competencia, al constatar que el tipo penal castiga favorecer «la contratación con un oferente sobre otro», de modo que la conducta ocurre en la elección del proveedor y no en el monto de la compra. La construcción siguió la regla de recorrido vertical antes que amplitud: un solo camino completo —ingesta, puntuación, explicación, revisión y cierre— atravesando todas las capas antes de ensanchar cualquiera de ellas. La evaluación se realizó con datos sintéticos con verdad fundamental, porque los datos reales no tienen etiquetas y sin etiquetas no hay precisión ni recall que medir; las limitaciones de ese método, incluida la evaluación circular, se declaran explícitamente.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Prototipo funcional del motor de controles | Aplicación web que ingiere un archivo de compras, evalúa los controles activos y levanta alertas con su desglose por señal. | Demuestra el objetivo específico 2 y 3: el motor ejecuta definiciones declarativas y la explicabilidad está garantizada por el sistema de tipos. |
| Avance | Documento de derivación de delitos | Aplicación de la cadena de derivación a corrupción entre particulares y lavado de activos, con sus hallazgos y correcciones. | Es la evidencia del objetivo específico 1 y el aporte metodológico del proyecto: muestra que el método corrigió el diseño. |
| Final | Instrumento de evaluación y resultados | Arnés de medición, lotes de datos sintéticos con su verdad fundamental fuera del archivo ingerido, y métricas de precisión y recall por control. | Evidencia el objetivo específico 5 y convierte la ausencia de datos reales en la metodología de evaluación del trabajo. |
| Final | Interfaz de autoría de controles y ficha del control | Formulario que permite definir un control sin escribir código, y la ficha legible por un auditor generada desde la misma definición. | Evidencia el objetivo específico 6 y sustenta la afirmación de que el resultado es una plataforma y no un script con interfaz. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | Derivación legal | Aplicar la cadena de derivación sobre dos delitos del catálogo y obtener el conjunto de señales a implementar. | Textos legales (BCN), doctrina, documentación de modelos de prevención. | 1 semana | Equipo | Se acotó a dos delitos a propósito: el método es el aporte, no la cobertura exhaustiva del catálogo. |
| Desarrollo de soluciones tecnológicas; gestión de la información | Modelado de datos y contrato del puntuador | Modelar las tres capas del motor e implementar el puntuador que entrega siempre puntaje y desglose. | Entorno de desarrollo, ORM, base de datos relacional. | 1 semana | Equipo | Decisión irreversible tomada temprano: agregar el desglose después habría obligado a reescribir cada señal. |
| Aseguramiento de la calidad del software | Dataset de evaluación y verdad fundamental | Construir el archivo de compras con casos plantados y mantener sus etiquetas fuera del archivo que el sistema ingiere. | Herramientas de prototipado, planilla de casos. | 1 semana | Equipo | Se construyó antes del código que lo lee, para que una falla posterior sea del sistema y no del instrumento. |
| Desarrollo, adaptación e integración de sistemas computacionales | Recorrido vertical completo | Ingesta, puntuación, explicación, revisión y cierre con justificación funcionando de extremo a extremo. | Entorno de desarrollo, framework web, autenticación. | 4 semanas | Equipo | Regla aplicada: nada se ensancha hasta que el recorrido completo funcione. |
| Seguridad de sistemas computacionales; gestión de proyectos informáticos | Instrumento de evaluación e interfaz de autoría | Medir precisión y recall por control, declarar las limitaciones, y habilitar la definición de controles sin código. | Entorno de desarrollo, revisor externo para el lote ciego. | 4 semanas | Equipo | El lote ciego requiere una persona ajena al equipo; es la única contramedida que el autor del sistema no puede ejecutar. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Derivación legal |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelado y contrato del puntuador |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dataset de evaluación |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recorrido vertical |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación e interfaz de autoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Informe final y defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.